Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett

SSA-L-2026

Barnevernsystem

Innhold:

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	3

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten	13

Bilag 3: Plan for etableringsfasen	20

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner	21

Bilag 5: Administrative bestemmelser	24

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser	28

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten	30

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen	31

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser	32

Bilag 10: Databehandleravtale	33

VEDLEGG 1 – DETALJERTE KRAV TIL INFORMASJONSSIKKERHET	45

VEDLEGG 2 – UNDERLEVERANDØRER	49

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Den generelle avtaleteksten datert [dato] mellom Halden kommune og XXX skal legges til grunn for alle forhold som ikke spesifikt er regulert i dette bilaget.

Bakgrunn og formål

Halden kommune skal anskaffe av et nytt fagsystem for barnevern (heretter «barnevernsystemet») for å erstatte dagens løsning(er) og støtte hele saksbehandlingsprosessen. Formålet er å sikre lovmessig, trygg og effektiv saksbehandling, forbedre informasjonsflyt internt og med eksterne samarbeidspartnere, samt oppnå bedre oversikt, sporbarhet og beslutningsstøtte.

Halden er en mellomstor kommune i Viken med om lag 32 000 innbyggere (per 2024). Systemet skal tilpasses kommunens organisering og volum, men være skalerbart for endringer i kapasitet eller interkommunalt samarbeid.

Mål

- Sikre etterlevelse av barnevernloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven (GDPR), arkivloven og andre relevante regler.

- Legge til rette for helhetlig, brukervennlig og rollebasert saksbehandling fra melding/henvendelse til avslutning og avlevering til arkiv.

- Øke kvalitet i beslutninger, redusere saksbehandlingstid og minimere dobbeltregistrering gjennom gode integrasjoner.

- Sikre robust informasjonssikkerhet, sporbarhet og personvern.

Målgrupper og brukere

- Primære brukere: saksbehandlere i barneverntjenesten i Halden, ledere og administrative støttefunksjoner.

- Sekundære brukere: ansatte fra tilgrensende tjenester (skole, helsetjeneste, NAV), fylkesmann/Bufdir ved behov, eksterne samarbeidspartnere (politi, helsevesen) der lov og avtale gir tilgang.

Forventede gevinster

- Bedre kvalitet og struktur i journal og beslutningsgrunnlag.

- Redusert administrativt arbeid og raskere saksflyt.

- Forenklet rapportering til ledelse og myndigheter.

- Høyere grad av sikkerhet og kontroll med sensitive opplysninger.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Halden kommune skal gjennom denne anskaffelsen ha et brukervennlig, sikkert og tilgjengelig barnevernsystem for ansatte, samarbeidspartnere og innbyggere som støtter hele arbeidsprosessen

Oppdragsgiver ønsker først og fremst et system som støtter alle oppgaver som er nødvendige for å administrere saker for barn og unge som barnevernet har ansvar for, i alderen 0–25 år.

Omfang

Funksjonelle områder:

- Mottak og registrering av meldinger/bekymringsmeldinger.

- Saksbehandling: fase- og arbeidsflyt (undersøkelse, hjelpetiltak, vedtak, oppfølging), journalføring, oppgave- og friststyring.

- Tiltaks- og oppfølgingsmodul: tiltakslister, handlingsplaner, ansvarsfordeling og statusoppfølging.

- Dokumenthåndtering: maler, dokumentproduksjon, vedleggs håndtering, elektronisk signering/støtte for signatur.

- Kommunikasjon: sikker melding, generering av brev, varsel og intern kommunikasjon.

- Rapportering: standardrapporter, statistikk, datagrunnlag for ledelse og ekstern rapportering (Bufdir/fylkesmann).

- Roller og tilgangsstyring: rollebasert tilgang, behovsstyrt innsyn, full logging.

- Historikk og revisjonsspor: komplett sporbarhet for saksforløp og tilgang.

Ikke-funksjonelle krav:

- Arkiv og langtidslagring: støtte for avlevering til offentlige arkiver etter arkivloven.

- Systemet skal leveres som SaaS

- Systemet skal være tilgjengelig via nettleser (web-basert løsning)

- Det skal være responsivt design og skal fungere på PC og mobile enheter

- Løsningen skal være brukervennlig og intuitiv

- Systemet skal være tilgjengelig på norsk

- All kommunikasjon skal være kryptert (HTTPS)

- Systemet skal følge gjeldende krav til universell utforming (WCAG 2.1)

- Systemet skal ivareta personvern og være i samsvar med GDPR

Integrasjoner:

- Kommunens sak- og arkivsystem Elements

- Kommunens arkivkjerne Documaster

- Kommunens ERP-system Visma Enterprise Plus

- KS FIKS (Svar Ut/ Svar Inn, folkeregisteret, enhetsregisteret, bekymringsmelding, inntektsopplysninger etc)

- EntraID for ansatte

- Pålogging via ID-porten for foresatte og andre eksterne

- Microsoft Intune (MDM-verktøy)

Alle integrasjoner skal fungere når systemet tas i bruk. Enhver utsettelse / feil som fører til at systemet ikke er 100% operativt på dette tidspunktet vil føre til tilbakeholdelse av resterende faktureringsbeløp.

Nøkkeltall for anskaffelsen pr. mai 2026

| Tekst | Ca. antall pr. år (2026) |
| --- | --- |
| Bekymringsmeldinger | 532 |
| Barn på hjelpetiltak | 180 |
| Barn under omsorg | 73 |
| Nye undersøkelser | 246 |

Implementering og leveranser:

- Leverandøren skal levere prosjektplan, konfigurasjon, migrering av data fra eksisterende systemer, opplæring, dokumentasjon, pilot og utrulling til avtalte enheter i Halden i Bilag 3.

- Support og vedlikehold: definert SLA med responstider, feilretting, oppdateringer og videreutvikling i Bilag 4.

Avgrensninger

- Løsningen omfatter ikke utvikling av nasjonale registre eller tjenester som Halden kommune ikke rår over.

- Fysisk infrastruktur utover allerede avtalte eller kommunalt eide ressurser må spesifiseres i tilbudet.

- Eventuelle spesialutviklinger utover standardprodukt skal være priset som opsjoner.

Barneverntjenesten i Halden kommune bruker i dag Modulus Barn og Mobilt barnevern.

Kravspesifikasjon

Kravene som er listet opp i bilag 1 er på ingen måte uttømmende, men er minstekrav for hvilken funksjonalitet løsningen skal ha. E-krav er evalueringskrav og danner grunnlaget for poengtildelingen av tildelingskriteriet «kvalitet». Oppdragsgiver har kategorisert E-krav eksplisitt i dette dokumentet.

Leverandør skal besvare kravspesifikasjonen under Leverandørens besvarelse med JA/NEI og med kort svar/ redegjørelse i Bilag 2.

| Krav nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørs besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Krav oppfylt? Ja/ nei | Kort svar/redegjørelse og/eller konkret henvisning til svar/redegjørelse i vedlegg |
|  | Funksjonelle krav – Mottak og saksbehandling |  |  |  |
| 1 | Systemet skal støtte elektronisk registrering av mottatte bekymringsmeldinger og manuell registrering, inkludert kilde, tidspunkt, prioritet og nødvendige kontaktfelt. Det skal også være mulig å registrer og behandle bekymringsmeldinger på ufødte barn. Det skal være mulig å legge inn tilleggsopplysninger på aktive bekymringsmeldinger. Muligheter for å kopiere bekymringsmeldinger mellom søsken Listen er ikke uttømmende, men det skal være mulig å ta imot og behandle alle bekymringsmeldinger med mulighet til å redigere. | Skal |  |  |
| 2 | Systemet Skal støtte fasebasert saksbehandling (f.eks. mottak, undersøkelse, hjelpetiltak, vedtak, avslutning) med mulighet for å definere og tilpasse arbeidsflyter. | Skal |  |  |
| 3 | Systemet skal ha oppgavehåndtering med eier, frist, varsling og eskalering. | Skal |  |  |
| 4 | Systemet skal støtte strukturert journalføring, fritekstnotater, timestamp og forfatter, samt mulighet for å knytte dokumenter/vedlegg. | Skal |  |  |
| 5 | Systemet skal inneholde modul for tiltak/plan med ansvar, start/slutt-dato, status og rapportering. | Skal |  |  |
| 6 | Systemet skal støtte malstyring for standardbrev og vedtak, inkl. forhåndsutfylling av saksopplysninger. | Skal |  |  |
| 7 | Systemet bør støtte elektronisk signering av dokumenter eller integrasjon mot godkjent signaturløsning. | E-Krav |  |  |
| 8 | Systemet skal kunne sende interne varsler og gi støtte for sikker meldingsutveksling med eksterne parter innenfor gjeldende lovverk. | Skal |  |  |
| 9 | Systemet bør ha SMS-løsning. Halden kommune skal kunne benytte egen SMS-Gateway, og ikke ha noen knytninger til en bestemt tredjepart. | E-Krav |  |  |
|  | Funksjonelle krav – Rapporter og styringsinformasjon |  |  |  |
| 10 | Systemet skal inneholde et sett standardrapporter for ledelse og til ekstern rapportering til Bufdir/fylkesmann og SSB, med mulighet for planlagte kjøringer. | Skal |  |  |
| 11 | Systemet bør ha mulighet til å lage egne rapporter. | E-krav |  |  |
| 12 | Systemet bør gi mulighet for ad-hoc uttrekk, eksport i vanlige formater (CSV, Excel) og API-tilgang for rapportering. | E-krav |  |  |
| 13 | Det skal beskrives hvordan nøkkeltall kan hentes fra systemet. | E-Krav |  |  |
|  | Funksjonelle krav – Roller, innsyn og logging |  |  |  |
| 14 | Systemet bør støtte rollebasert tilgang og avgrenset innsyn basert på juridiske krav. Konfigurasjon av minst tre roller (saksbehandler, leder og administrator) med ulik innsynsrettighet. | E-Krav |  |  |
| 15 | Systemet MÅ logge alle endringer i saksdata og dokumenttilgang med bruker, tid og handling, og disse loggene skal være søkbare. F.eks. revisorrapport | Skal |  |  |
| 16 | Systemet bør støtte prosesser for innsynsbegjæringer, utskrift og journalkopiering samt dokumentasjon knyttet til klagesaker. | E-Krav |  |  |
| 17 | Enkel bruk av saksuttrekk der brukere/klienter ønsker sin mappe | E-Krav |  |  |
| 18 | Tidlig innsats: Bør ha mulighet til å dokumentere og arkivere alt forebyggende arbeid som utføres i barnevern. | E-Krav |  |  |
|  | Ikke funksjonelle krav – Sikkerhet og personvern |  |  |  |
| 19 | All datakommunikasjon og lagret data bør være kryptert i henhold til nasjonale krav (TLS for transport; kryptering av data i hvile) | E-Krav |  |  |
| 20 | Systemet Skal støtte autentisering via kommunens sentrale identitetsløsning og SSO (f.eks. via ID-porten/kommunal løsning), og tilby støtte for MFA. | Skal |  |  |
| 21 | Leverandøren bør kunne dokumentere etterlevelse av relevante standarder (f.eks. ISO 27001) eller annen sikkerhetsvurdering | E-Krav |  |  |
| 22 | Leverandøren skal dokumentere hvordan løsningen støtter personvern (minimering, tilgangskontroll, anonymisering) og bidra i gjennomføring av DPIA. | Skal |  |  |
| 23 | Produksjonsdata skal lagres innenfor EU/EØS; Halden kommune krever at data lagres i Norge dersom tilgjengelig. | Skal |  |  |
| 24 | Systemet skal ha sikker loggerforvaltning med definerte oppbevaringsperioder i samsvar med arkiv- og personvernkrav. (hvem gjør hva i systemet) | Skal |  |  |
|  | Ikke funksjonelle krav – Tilgjengelighet, ytelse og drift |  |  |  |
| 25 | SLA skal fylles ut i Bilag 4 | Skal |  |  |
|  | Integrasjon og grensesnitt |  |  |  |
| 26 | Systemet skal kunne integreres mot: - Kommunens sak- og arkivsystem Elements - Kommunens arkivkjerne Documaster - Kommunens ERP-system Visma Enterprise Plus - KS FIKS (SvarUt/ SvarInn, folkeregisteret, enhetsregisteret, bekymringsmelding, inntektsopplysninger etc) - EntraID for ansatte - Pålogging via ID-porten for foresatte og andre eksterne - Microsoft Intune (MDM-verktøy) – dersom det kreves installasjon av en klient på sluttbrukers utstyr. For eksempel nettbrett. | E-krav |  |  |
| 27 | Krav til økonomistøtte: Fullstendig ivaretakelse av klientøkonomi (Reskontro, - Anvisning og gjennomføring av utbetalinger (remittering), Registering av avtaler og anvisning av fast og variabel lønn for fosterhjem og oppdragstakere, Rapporter og statistikk knyttet til økonomi og lønn, Overføring til regnskap, - Kunne sende og motta transaksjoner mellom fagsystem og banken, Skann, attestasjon og anvisning av papirfaktura, - bør ha mulighet for innbetalinger med: a) SKAL være mulighet for avstemninger b) SKAL være EHF-faktura )) Ønsker dette automatiser i størst mulig grad. Eventuelle avvik fra automatisering skal oppgis. Reskontro Gjennomføring av utbetalinger - til norske kontonummer, men også mulighet for gjennomføring av utbetalinger til utenlandske kontonummer Remitteringer Anvisninger av lønn til oppdragstakere, for eksempel fosterhjem, støttekontakter og besøkshjem Å anvise utbetalinger Å ta ut ulike rapporter knyttet til økonomi Overføring til regnskap Innskannede filer skal automatisk importeres i systemet. | E-Krav |  |  |
| 28 | Skal ha tilgang til alle statlige DigiBarnevern komponentene: Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernfaglig kvalitetssystem og rapporteringsbank. | Skal |  |  |
| 29 | Andre ønskede integrasjoner/funksjonalitet: Mulighet for KI inn i programmet for transkribering på sikt KS innbyggertjenester (kommunen ønsker å være med på løpet her). E-signering/elektronisk signatur. Outlook, kalender og epost; finnes det støtte mellom fagprogram og Outlook Huskelister for saksbehandlere Lage nettverkskart for de involverte parter Eget prosjekt område Eget område for generell sak Egen løsning for barnevernvakt Mulighet for videomøter Mulighet for å sende dokumenter som vedlegg/velge hvilke dokumenter som skal vedlegges og mulighet til å anonymisere fra dokumentene, uavhengig av dato. | E-krav |  |  |
|  | Implementering, migrering og opplæring |  |  |  |
| 30 | Implementering, migrering og opplæring skal besvares i Bilag 3. | Skal |  |  |
| 31 | Som en del av evalueringen inviteres leverandøren til å presentere sitt system. Det legges vekt på økonomidel, strukturering av dokumenter og vedlegg samt integrasjoner. | E-krav |  | Avsettes 2 timer pr. leverandør. |

Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring

Det skal gis nødvendig opplæring i bruk av systemet for alle ansatte i barnevernstjenesten. Kunden har ansvar for at rollen systemansvarlig for systemet organiseres.

Leverandøren skal til enhver tid ha god kompetanse i eget system og skal bistå Kunden med overføring av Kundens data, oppsett av enkle standardiserte integrasjoner og enkel konfigurering mv.

Leverandøren er ansvarlig for å gjennomføre opplæring i samtlige moduler av fagsystemet før dette tas i bruk. Dette beskrives i Bilag 3 Plan for etableringsfasen.

Avtalens punkt 3.5 Oppgradering/vedlikehold av tjenesten etter Leveringsdag

Leverandøren skal sørge for nødvendig oppgradering og vedlikehold av tjenesten etter leveringsdag. Endringer skal planlegges og gjennomføres slik at de i minst mulig grad påvirker Kundens bruk av tjenesten. Kunden skal varsles i rimelig tid om planlagt vedlikehold, større oppgraderinger og eventuelle konsekvenser for tilgjengelighet eller funksjonalitet.

Avtalens punkt 3.6 Ytterligere utvikling etter Leveringsdag

Kunden ønsker at videreutvikling av tjenesten skal skje innenfor rammene av denne avtalen, med mindre annet avtales særskilt. Leverandøren skal løpende vurdere og foreslå relevante forbedringer av tjenesten, herunder endringer knyttet til funksjonalitet, sikkerhet, personvern, integrasjoner og brukeropplevelse.

Vesentlige endringer skal varsles Kunden i god tid og kan kreves godkjent av Kunden før de tas i bruk. Kunden kan også kreve godkjenningsprøve dersom videreutviklingen medfører vesentlige endringer i tjenesten.

Avtalens punkt 6.1 Informasjonssikkerhet

Den generelle avtaleteksten legges til grunn.

Leverandøren bes beskrive hvordan informasjonssikkerheten ivaretas og nødvendig sikring av kundens data beskyttes og vedlikeholdes.

Besvares i Bilag 2.

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Den generelle avtaleteksten legges til grunn.

Det skal signeres en databehandleravtale mellom partene. Databehandleravtalen er bilag 10 til avtalen.

Avtalens punkt 7.2 Rettigheter til data

Kunden (og dennes rettighetshavere) beholder rettigheter til de data som tilgjengeliggjøres for Leverandøren og får rettighetene til de data som samles inn, prosesseres, bearbeides, genereres, oppstår eller på annen måte behandles i henhold til denne Avtalen. Det samme gjelder resultater av slik behandling av slike data.

Alle data skal kunne tilgjengeliggjøres via API.

Avtalens punkt 8 Rekonstruksjon av data

Den generelle avtaleteksten legges til grunn.

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten

Kravene som er listet opp i bilag 1 er på ingen måte uttømmende, men er minstekrav for hvilken funksjonalitet løsningen skal ha. E-krav er evalueringskrav og danner grunnlaget for poengtildelingen av tildelingskriteriet «kvalitet». Oppdragsgiver har kategorisert E-krav eksplisitt i dette dokumentet.

Leverandør skal besvare kravspesifikasjonen under Leverandørens besvarelse med JA/NEI og med kort svar/ redegjørelse i dette Bilag 2.

| Krav nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørs besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Krav oppfylt? Ja/ nei | Kort svar/redegjørelse og/eller konkret henvisning til svar/redegjørelse i vedlegg |
|  | Funksjonelle krav – Mottak og saksbehandling |  |  |  |
| 1 | Systemet skal støtte elektronisk registrering av mottatte bekymringsmeldinger og manuell registrering, inkludert kilde, tidspunkt, prioritet og nødvendige kontaktfelt. Det skal også være mulig å registrer og behandle bekymringsmeldinger på ufødte barn. Det skal være mulig å legge inn tilleggsopplysninger på aktive bekymringsmeldinger. Muligheter for å kopiere bekymringsmeldinger mellom søsken Listen er ikke uttømmende, men det skal være mulig å ta imot og behandle alle bekymringsmeldinger med mulighet til å redigere. | Skal |  |  |
| 2 | Systemet Skal støtte fasebasert saksbehandling (f.eks. mottak, undersøkelse, hjelpetiltak, vedtak, avslutning) med mulighet for å definere og tilpasse arbeidsflyter. | Skal |  |  |
| 3 | Systemet skal ha oppgavehåndtering med eier, frist, varsling og eskalering. | Skal |  |  |
| 4 | Systemet skal støtte strukturert journalføring, fritekstnotater, timestamp og forfatter, samt mulighet for å knytte dokumenter/vedlegg. | Skal |  |  |
| 5 | Systemet skal inneholde modul for tiltak/plan med ansvar, start/slutt-dato, status og rapportering. | Skal |  |  |
| 6 | Systemet skal støtte malstyring for standardbrev og vedtak, inkl. forhåndsutfylling av saksopplysninger. | Skal |  |  |
| 7 | Systemet bør støtte elektronisk signering av dokumenter eller integrasjon mot godkjent signaturløsning. | E-Krav |  |  |
| 8 | Systemet skal kunne sende interne varsler og gi støtte for sikker meldingsutveksling med eksterne parter innenfor gjeldende lovverk. | Skal |  |  |
| 9 | Systemet bør ha SMS-løsning. Halden kommune skal kunne benytte egen SMS-Gateway, og ikke ha noen knytninger til en bestemt tredjepart. | E-Krav |  |  |
|  | Funksjonelle krav – Rapporter og styringsinformasjon |  |  |  |
| 10 | Systemet skal inneholde et sett standardrapporter for ledelse og til ekstern rapportering til Bufdir/fylkesmann og SSB, med mulighet for planlagte kjøringer. | Skal |  |  |
| 11 | Systemet bør ha mulighet til å lage egne rapporter. | E-krav |  |  |
| 12 | Systemet bør gi mulighet for ad-hoc uttrekk, eksport i vanlige formater (CSV, Excel) og API-tilgang for rapportering. | E-krav |  |  |
| 13 | Det skal beskrives hvordan nøkkeltall kan hentes fra systemet. | E-Krav |  |  |
|  | Funksjonelle krav – Roller, innsyn og logging |  |  |  |
| 14 | Systemet bør støtte rollebasert tilgang og avgrenset innsyn basert på juridiske krav. Konfigurasjon av minst tre roller (saksbehandler, leder og administrator) med ulik innsynsrettighet. | E-Krav |  |  |
| 15 | Systemet MÅ logge alle endringer i saksdata og dokumenttilgang med bruker, tid og handling, og disse loggene skal være søkbare. F.eks. revisorrapport | Skal |  |  |
| 16 | Systemet bør støtte prosesser for innsynsbegjæringer, utskrift og journalkopiering samt dokumentasjon knyttet til klagesaker. | E-Krav |  |  |
| 17 | Enkel bruk av saksuttrekk der brukere/klienter ønsker sin mappe | E-Krav |  |  |
| 18 | Tidlig innsats: Bør ha mulighet til å dokumentere og arkivere alt forebyggende arbeid som utføres i barnevern. | E-Krav |  |  |
|  | Ikke funksjonelle krav – Sikkerhet og personvern |  |  |  |
| 19 | All datakommunikasjon og lagret data bør være kryptert i henhold til nasjonale krav (TLS for transport; kryptering av data i hvile) | E-Krav |  |  |
| 20 | Systemet Skal støtte autentisering via kommunens sentrale identitetsløsning og SSO (f.eks. via ID-porten/kommunal løsning), og tilby støtte for MFA. | Skal |  |  |
| 21 | Leverandøren bør kunne dokumentere etterlevelse av relevante standarder (f.eks. ISO 27001) eller annen sikkerhetsvurdering | E-Krav |  |  |
| 22 | Leverandøren skal dokumentere hvordan løsningen støtter personvern (minimering, tilgangskontroll, anonymisering) og bidra i gjennomføring av DPIA. | Skal |  |  |
| 23 | Produksjonsdata skal lagres innenfor EU/EØS; Halden kommune krever at data lagres i Norge dersom tilgjengelig. | Skal |  |  |
| 24 | Systemet skal ha sikker loggerforvaltning med definerte oppbevaringsperioder i samsvar med arkiv- og personvernkrav. (hvem gjør hva i systemet) | Skal |  |  |
|  | Ikke funksjonelle krav – Tilgjengelighet, ytelse og drift |  |  |  |
| 25 | SLA skal fylles ut i Bilag 4 | Skal |  |  |
|  | Integrasjon og grensesnitt |  |  |  |
| 26 | Systemet skal kunne integreres mot: - Kommunens sak- og arkivsystem Elements - Kommunens arkivkjerne Documaster - Kommunens ERP-system Visma Enterprise Plus - KS FIKS (SvarUt/ SvarInn, folkeregisteret, enhetsregisteret, bekymringsmelding, inntektsopplysninger etc) - EntraID for ansatte - Pålogging via ID-porten for foresatte og andre eksterne - Microsoft Intune (MDM-verktøy) – dersom det kreves installasjon av en klient på sluttbrukers utstyr. For eksempel nettbrett. | E-krav |  |  |
| 27 | Krav til økonomistøtte: Fullstendig ivaretakelse av klientøkonomi (Reskontro, - Anvisning og gjennomføring av utbetalinger (remittering), Registering av avtaler og anvisning av fast og variabel lønn for fosterhjem og oppdragstakere, Rapporter og statistikk knyttet til økonomi og lønn, Overføring til regnskap, - Kunne sende og motta transaksjoner mellom fagsystem og banken, Skann, attestasjon og anvisning av papirfaktura, - bør ha mulighet for innbetalinger med: a) SKAL være mulighet for avstemninger b) SKAL være EHF-faktura )) Ønsker dette automatiser i størst mulig grad. Eventuelle avvik fra automatisering skal oppgis. Reskontro Gjennomføring av utbetalinger - til norske kontonummer, men også mulighet for gjennomføring av utbetalinger til utenlandske kontonummer Remitteringer Anvisninger av lønn til oppdragstakere, for eksempel fosterhjem, støttekontakter og besøkshjem Å anvise utbetalinger Å ta ut ulike rapporter knyttet til økonomi Overføring til regnskap Innskannede filer skal automatisk importeres i systemet. | E-Krav |  |  |
| 28 | Skal ha tilgang til alle statlige DigiBarnevern komponentene: Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernfaglig kvalitetssystem og rapporteringsbank. | Skal |  |  |
| 29 | Andre ønskede integrasjoner/funksjonalitet: Mulighet for KI inn i programmet for transkribering på sikt KS innbyggertjenester (kommunen ønsker å være med på løpet her). E-signering/elektronisk signatur. Outlook, kalender og epost; finnes det støtte mellom fagprogram og Outlook Huskelister for saksbehandlere Lage nettverkskart for de involverte parter Eget prosjekt område Eget område for generell sak Egen løsning for barnevernvakt Mulighet for videomøter Mulighet for å sende dokumenter som vedlegg/velge hvilke dokumenter som skal vedlegges og mulighet til å anonymisere fra dokumentene, uavhengig av dato. | E-krav |  |  |
|  | Implementering, migrering og opplæring |  |  |  |
| 30 | Implementering, migrering og opplæring skal besvares i Bilag 3. | Skal |  |  |
| 31 | Som en del av evalueringen inviteres leverandøren til å presentere sitt system. Det legges vekt på økonomidel, strukturering av dokumenter og vedlegg samt integrasjoner. | E-krav |  | Avsettes 2 timer pr. leverandør. |

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Leverandøren kan her beskrive sin mening dersom det er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon

Avtalens punkt 2.1. Tjenesten

Leverandøren skal beskrive de krav som eventuelt stilles til Kundens tekniske plattform for at Kunden skal kunne utnytte tjenesten. Leverandøren er nærmest til å vite hva slags teknisk plattform Kunden må ha for at Leverandørens tjeneste skal fungere i henhold til de kravene Kunden har gitt. Leverandøren skal derfor gi informasjon til Kunden dersom Kundes tekniske plattform/driftsmiljø må oppgraderes for at Leverandørens tjeneste skal kunne fungere.

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Dersom Leverandøren ved utførelsen av tjenesten skal behandle personopplysninger, skal Leverandøren beskrive hvordan tilfredsstillende behandling i tråd med personopplysningsregelverket skal oppnås og gjennomføres her.

Dersom personopplysninger i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal overføres til land utenfor EØS-området, skal Leverandøren vise til aktuelt overføringsgrunnlag (hjemmel som tillater overføring til utlandet) og til dokumentasjon som påviser at vilkårene for å benytte overføringsgrunnlaget er oppfylt.

Aktuelle overføringsgrunnlag kan være EUs standardkontrakter/EUs modellavtaler eller bindende konsernregler.

Kunden har utarbeidet et utkast til databehandleravtale som Leverandøren skal fylle ut i bilag 10. Databehandleravtale må være inngått før behandlingen av personopplysninger påbegynnes. Databehandleravtalen må være skriftlig, herunder i elektronisk utgave.

Etter den nye personopplysningsloven av 2018, stilles det en rekke nye krav til innholdet i databehandleravtalen. Avtalen skal fastsette hensikten med og varigheten av behandlingen, behandlingens formål og art, typen personopplysninger og kategorier av registrerte samt den behandlingsansvarliges rettigheter og plikter. I tillegg skal databehandleravtalen omfatte forholdene i bokstavene a til h i personvernforordningens artikkel 28 
nr. 3.

Bilag 3: Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

Ved oppstart av Avtalen skal partene samarbeide om å konkretisere den innledende og generelle planen for gjennomføring av Avtalen i en Overordnet Fremdriftsplan for Etableringen.

Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Skytjenesten skal være tilgjengelig fra og med den 01.10.2026. Systemet anses tilgjengelig når kunden har logget inn i systemet og kan ta det i bruk. Migrering av data skal være utført før 01.11.2026. Systemet skal være i drift fra 15.11.2026.

Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring

Leverandør legger inn sin plan for opplæring.

Avtalens punkt 3.3 Godkjenningsprøve og leveringsdag

Godkjenningsprøven har en periode på 10 (ti) Virkedager fra første Virkedag etter at Leverandøren har sendt skriftlig melding til Kunden om at Skytjenestene er klar til Kundens Godkjenningsprøve.

- Akseptansekriterier skal inkludere funksjonell testing og belastningstester, sikkerhetstesting og vellykket datamigrering/pilot før produksjonssetting.

- Akseptansekriterier gjelder også de integrasjonene som skal settes i drift hos Kunden.

Den generelle avtaleteksten legges til grunn for definisjon av feil og mangler.

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Avtalens punkt 2.1

Avtalens punkt 2.1

Dette dokumentet beskriver Service Level Agreement (SLA) mellom XX og Halden kommune for levering av barnevernsystem.

2. Formål

Formålet med denne SLA er å sikre en felles forståelse av tjenestestandardene, ansvaret, og forventningene mellom tjenesteleverandøren og kunden.

Avtalt tjenestenivå for vedlikehold og andre Tilleggstjenester (Avtalen punkt 2.1)

Omfang av tjenester

Tjenestebeskrivelse:

Tjeneste: Leveres som en skytjeneste, inkludert drift, vedlikehold og support.

Omfang: Barnevernsystemet skal benyttes av ansatte i barnevernet og ansatte som har behov for systemet i sin tjeneste i og for Halden kommune.

Tjenestetilgjengelighet:

Oppetidsgaranti: Leverandøren garanterer en oppetid på 99,5 eller bedre, målt per måned.

Unntak: Oppetidsgarantien gjelder ikke ved planlagt vedlikehold eller force majeure.

Maksimal tid før tjenesten er tilgjengelig: 24 timer.

Gjennomretting:

Tap av data maksimal 2 timer.

Beredskap:

Leverandør skal ha en beredskap og gjenopprettingsplan. Kunden kan be om denne.

Ytelse:

Responstid: Maksimal responstid for tjenesten er 500ms.

Skalerbarhet: Tjenesten skal kunne håndtere alle samtlige ansatte som er logget på uten ytelsesforringelse.

Støtte og Vedlikehold:

Supporttjenester: Leverandøren tilbyr support via telefon, e-post, chat for navngitte brukere.

Åpningstider

Mottak og registrering av feil i tidsrommet xx

Innmelding av feil per telefon i tidsrommet xx

Innmelding av feil per e-post i tidsrommet xx

Chat: I tidsrommet xx

80 % av alle samtaler skal være besvart innen 60 sekunder. Det følger av dette at en medarbeider skal ta telefonen. E-post besvares normalt innen utgangen av påfølgende virkedag. Henvendelser via Chat skal besvares med en gang og ikke senere enn 5 minutter.

Endringer etter avtaleinngåelse som kommer frem av dette avsnitt som gjøres ved elektronisk kommunikasjon mellom partene:

- Endring i antall brukere

- Endring i abonnementsperiodens varighet

Ved en nedgang i brukere/ avdelinger vil prisendring som følge av nedgangen få effekt fra og med påfølgende måned. Ved en økning i antall brukere vil prisendring som følge av økningen få effekt fra og med den måned økningen finner sted.

Respons- og Løsningstid:

Feil meldes til leverandøren som sammen med kunden avklarer feilens alvorlighetsgrad. Retting av kritiske feil vil normalt påbegynnes umiddelbart. Med kritisk feil menes feil som fører til tap av data eller i større grad begrenser kundens tilgang til tjenesten. Andre feil blir rettet forløpende, eller i forbindelse med ordinære releaser.

Medarbeideren hos Leverandøren som mottar henvendelsen fra kunden skal snarest igangsette tiltak for å avhjelpe feilen eller spørsmålet henvendelsen gjelder, eller videresende henvendelsen til person med rett kompetanse. Det skal maksimalt gå 30 minutter fra henvendelsen besvares til person med rett kompetanse har igangsatt arbeid med henvendelsen.

Planlagt Vedlikehold:

Dersom Leverandøren eller Leverandørens underleverandører endrer funksjonaliteten eller funksjonene til produktet, skal endringene så langt det er mulig synliggjøres i en elektronisk utsendelse senest 14. dager før endringene finner sted.

Sikkerhet:

Databeskyttelse: Leverandøren forplikter seg til å beskytte kundens data i henhold til gjeldende lovgivning.

Sikkerhetstiltak: Systemet skal til enhver tid være forsvarlig sikret slik at brannmur, kryptering og tilgangskontroller alltid er oppdatert og loggført.

Rapportering og Overvåking:

Rapporter: Dersom Halden kommune ber om det skal Leverandøren oversende logg/rapport basert på ytelse, sikkerhet eller oppetid.

Overvåking: Tjenesten overvåkes kontinuerlig for å sikre ytelse og sikkerhet.

Eskaleringsprosess:

Prosedyre: Ved uenighet eller problemer som ikke kan løses gjennom standard support, vil eskalering skje til kundens kontaktperson eller dennes leder.

Endringer i SLA:

Prosess: Endringer i SLA vil bli diskutert og avtalt skriftlig mellom begge parter.

Økonomisk kompensasjon for brudd på avtalt tjenestenivå (Avtalen punkt 9.2.4)

Ved brudd på avtalt tjenestenivå kan Kunden kreve økonomisk kompensasjon i henhold til standardiserte satser som avtalt her.

Dersom Leverandøren ikke leverer oppetid på 99,5% skal Leverandør og kunde samhandle for å forbedre tjenesten.

Dersom driftsløsningen er utilgjengelige, skal følgende kompensasjon gis jfr Avtalens punkt 9.2.4:

| Mellom | 44 minutter og 24 timer | 0 |
| --- | --- | --- |
| Mellom | 24 timer og 48 timer | 50 % |
| Mer enn | 48 timer | 100% |

Kompensasjonen beregnes pr. mnd.

Leverandør og kunde skal alltid sammen søke løsninger ved utilgjengelighet.

Bilag 5: Administrative bestemmelser

Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.

All kommunikasjon mellom kunde og leverandør skal være på norsk; både skriftlig og muntlig.

Kostnader

Alle kostnader som leverandøren har ved gjennomføring av sine forpliktelser etter Bilag 5 skal være en del av pris for SaaS løsningen og skal legges inn i Bilag 6 Pris og Prisbestemmelser.

Halden kommune og xxxxx skal ha bemyndiget representant og disse er:

Hos Kunden:

| Navn | Rolle | Epost | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Kent-Arne Andreassen | Direktør undervisning og oppvekst | Kent.arne.andreassen@halden.kommune.no |  |
| Wanja Brattli | Enhetsleder barnevern | Wanja.brattli@halden.kommune.no |  |

Hos Leverandøren:

| Navn | Rolle | Epost | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |

Leverandørens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.

Leverandørens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

Kundens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen er:

| Navn | Rolle | Epost | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Camilla Collin Redi | Systemansvarlig | Camilla.collin.redi@halden.kommune.no | 474 74 091 |

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Leverandørens godkjente underleverandør(er) skal oppgis her:

| Underleverandør | Hvilke tjenester underleverandøren bidrar med mv |
| --- | --- |

Organisering:

Det skal avholdes jevnlige møter mellom kunde og leverandør for oppfølging av barnevernsystemet (SaaS-tjenesten). Leverandøren er forpliktet til å stille på slike møter med Kunden minimum hvert år i Kundens lokaler eller avholde møtet digitalt. Dersom Leverandøren ikke innkaller til slikt møte, kan Kunden likevel kreve at det skal avholdes.

Partene skal holde hverandre løpende informert om utførelsen av Driftstjenestene gjennom følgende møtestruktur:

| Møte | Hyppighet | Ansvarlig | Deltagere |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinært statusmøte Gjennomgang av status på alle inngåtte tjenester; driftsproblemer, oppfyllelse av krav, planer etc. | Årlig | Leverandør | Deltagere fra begge parter |

Partene møter med representanter som er autorisert i forbindelse med administrasjon og oppfølging av leveransen.

Gjennomføring av driftsmøtene

Leverandøren er ansvarlig for å innkalle til møtet. Leverandøren er ansvarlig for å sette opp og få godkjent møteplan.

Statusmøtene skal være basert på Leverandørens rapporter og Kundens vurdering av de utførte Driftstjenester.

Om ikke annet er avtalt, skal Leverandøren skrive referater fra statusmøter og sende dette til medlemmene i møtet senest 1 uke etter at møtet er avholdt.

Om ikke annet er avtalt mellom partene, skal agenda for møtene være:

- Gjennomgang og godkjenning av møtereferat fra forrige møte

- Driftstatus

- Endringsstatus

- Oppfølging av servicenivå og eventuelle refusjoner

- Arbeidsoppgaver i neste arbeidsperiode (med ansvarlig person og tidsfrist)

- Eventuelt

Møtereferatet skal inneholde:

- Distribusjonsliste

- Deltagere med angivelse av referent

- Møtetidspunkt

- Agenda

- Ansvarlig for arbeidsoppgaver og tidsfrister

- Beslutninger tatt i møtet

- Godkjenning av referat

Merkantile forhold

Kundens Systemansvarlige og Leverandørens KAM har ansvar for godkjenning av fakturagrunnlag.

Avtalens punkt 5.1 Varighet

Avtalen løper i 2 (to) år fra siste signeringstidspunkt. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp Kunden med 3 (tre) måneders varsel uavhengig av fornyelsestidspunktet.

Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel uavhengig av fornyelsestidspunktet.

Avtalens totale lengde er 8 år.

Avtalens punkt 5.2 Avbestilling

Kunden kan si opp deler av avtalen, funksjonalitet i systemet, med 1 mnd. varsel. Dersom dette er funksjonalitet som er priset i Bilag 6 skal fakturaen reduseres måneden etter.

Dersom skytjenesten sies opp av Kunden:

Leverandøren skal tilbakebetale det beløp (hele måneder) som Kunden har til gode for den del av 6 mnd. forskuddsbetaling som allerede er betalt på avbestillingstidspunktet.

Avslutningsplan

Ved opphør av avtalen skal partene utarbeide en avslutningsplan som sikrer en kontrollert avvikling av tjenesten. Planen skal beskrive tidsplan, ansvar, kontaktpersoner, overføring av Kundens data, nødvendig dokumentasjon, bistand til Kunden og eventuell ny leverandør, samt sletting av Kundens data hos Leverandøren etter godkjent overlevering.

Leverandøren skal legge til rette for at Kunden kan videreføre drift, forvaltning og bruk av egne data uten unødig avbrudd. Data skal overleveres i et strukturert, dokumentert og alminnelig tilgjengelig format, inkludert relevante metadata og nødvendige beskrivelser av datastruktur. Kunden skal ha anledning til å kontrollere overleveringen før avslutningen anses fullført.

Avslutningsplanen skal innholdet:

Formål og omfang

- Hva avslutningsplanen gjelder.

- Hvilke tjenester, data, integrasjoner, brukere som omfattes.

Tidsplan

- Frister for opphør, datauttrekk, overlevering, testing og endelig avslutning.

- Milepæler og ansvarlige hos begge parter.

Ansvar og roller

- Kontaktpersoner hos Kunden og Leverandøren.

- Hvem som har ansvar for datauttrekk, dokumentasjon, support, teknisk bistand og eventuell koordinering med ny leverandør.

Overføring av data

- Hvilke data som skal overføres.

- Format, struktur, metadata og dokumentasjon.

- Krav til at data skal kunne brukes videre av Kunden eller ny leverandør.

- Eventuell overføring av sikkerhetskopier.

Overføring av dokumentasjon

- Systemdokumentasjon.

- Integrasjonsbeskrivelser.

- Bruker- og administratoroversikter.

- Konfigurasjon, roller og rettigheter.

Bistand i overgangsperioden

- Leverandørens plikt til å bistå Kunden og eventuell ny leverandør.

- Support, feilhåndtering og avklaringer i avslutningsperioden.

- Eventuell parallell drift.

Sletting og bekreftelse

- Når og hvordan Leverandøren skal slette Kundens data etter overlevering.

- Skriftlig bekreftelse på sletting.

- Håndtering av sikkerhetskopier og logger.

Godkjenning av avslutning

- Kunden skal kontrollere at data, dokumentasjon og bistand er levert.

- Avslutningen anses fullført når Kunden skriftlig har bekreftet dette.

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Drift og forvaltning av Barnevernsystem pr. mnd.:

| Moduler | Antall brukere (Ansatte) | Pr. bruker (Ansatte) | Totalpris eks. mva |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift og forvaltning |  |  |  |
| Total pris for drift og forvaltning (overføres til Mercell) |  |  |  |

Pris pr. bruker skal være inkludert lagring, backup, support og vedlikehold.

Eksterne som logger seg på for å registrere, hente og revidere informasjon skal ikke være en del av kostnaden pr. bruker.

Modulene skal alltid være på siste versjon.

Leverandørens pris for Ytelser knyttet til Etablering:

| Beskrivelse | Enhetspris | Totalpris eks. mva. |
| --- | --- | --- |
| Etablering av løsningen inkl. konfigurering etc. |  |  |
| Integrasjoner |  |  |
| Opplæring |  |  |
| Migrering |  |  |
| Total pris for etablering (overføres til Mercell) |  |  |

Leverandørens Timepriser:

| Beskrivelse | Timepris |
| --- | --- |
| Senior |  |
| Junior |  |

Timepris skal oppgis i norske kroner eks. mva.

Avtalens punkt 4.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres, slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt.

Kunden er en offentlig virksomhet, og det er derfor et krav at Leverandøren bruker elektronisk faktura i godkjent standardformat i henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.

Etterkommer Leverandøren ikke krav om bruk av elektronisk faktura, kan oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Kunden skal uten unødig opphold gi melding om dette. Er slik melding gitt, løper betalingsfristen fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

Inneholder faktura eller fakturagrunnlag opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og det vil være fare for avsløring av slike opplysninger, kan krav om elektronisk faktura fravikes, med mindre det finnes tilfredsstillende tekniske sikringsløsninger som ivaretar konfidensialitet.

Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader knyttet til elektronisk faktura.

Kundens EHF-adresse er: 959 159 092

Kundens EHF-referanse er: 330100

Utlegg og reisekostnader mv

Utlegg og reisekostnader skal følge statens gjeldende satser.

Reisetid skal faktureres med halvparten av reisekostnaden etter Statens reiseregulativ.

Avtalens punkt 4.5 Prisendringer

Den generelle avtalen legges til grunn.

Avtalens punkt 5.3 Partenes plikter i avslutningsperioden

Den generelle avtalen legges til grunn.

Avtalens punkt 8 Rekonstruksjon av data

Den generelle avtaleteksten legges til grunn.

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten

Avtalens punkt 1.3 Tolkning – rangordning

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles her med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag, jf. avtalens punkt 1.3.

Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor avtaleteksten ikke eksplisitt åpner for dette. Leverandøren bør imidlertid være oppmerksom på at avvik, forbehold og endringer i avtalen kan medføre at tilbudet blir avvist.

Alle endringer skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det er gjort endringer til samt resultatet av endringen.

| Henvisning til avtalens punkt og evt. avsnitt | Erstattes med (ny formulering/tekst må angis) |
| --- | --- |

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

Dette bilaget skal ikke fylles ut før avtaleinngåelse, men må ligge ved selv om det foreløpig er tomt.

Dersom Kunden og Leverandøren har kommet til enighet om en endringsavtale (både i forhold til innhold, eventuelt endring i vederlag og endring i tidsplan), skal endringen (innhold, justert vederlag og justert tidsplan) fremkomme her.

Hver endring skal være underskrevet av bemyndiget representant for partene.

Det er Leverandøren som er ansvarlig for at det føres en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 8. Leverandøren er også ansvarlig for at Kunden uten ugrunnet opphold gis en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt og hvilke endringsoverslag de har mottatt.

Kunden er ansvarlig for at endringene det er anmodet om ikke er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Endringer som anses som vesentlige vil kunne bli betraktet som en ulovlig direkte anskaffelse. Ulovlige direkteanskaffelser er sanksjonsbelagt med et overtredelsesgebyr på inntil 15 % av den ulovlige anskaffelsens verdi. Kontrakten kan også kjennes «uten virkning»

Endringslogg:

| Endringsnummer | Beskrivelse av endringen samt eventuell vederlagsjustering og justering av tidsplan | Ikraftsettelsesdato |
| --- | --- | --- |

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser

Avtalens punkt 2.2 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

I den grad tredjepartsleveranser er inkludert i tjenestene fra Leverandøren, skal kopi av vilkårene for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveransene være vedlagt her. Alternativt kan Leverandøren angi en lenke til vilkårene her. Vilkårene er bindende for Kunden. I en anskaffelse kan vilkårene gjøres til gjenstand for evaluering.

Eksempel på tabell over tredjepartsleveranser

| Tredjepart | Kort beskrivelse av tjenesten som leveres fra tredjepart | Referanse til vilkår som er bindende for kunden (kan være en lenke) |
| --- | --- | --- |

Leverandøren skal her, så godt som man kan forvente av en profesjonell leverandør, beskrive hvilke forpliktelser vilkårene pålegger Kunden og hvilke ansvarsbegrensninger tredjepart forbeholder seg. Dette skal ikke være urimelig byrdefullt for Leverandøren og må tilpasses den enkelte leveranses kompleksitet. Det må også tilpasses den enkelte tredjepartsleveranse og hvor kritisk/risikofull denne er inn i leveransen. Leverandøren skal spesielt påpeke i hvilken grad og i hvilke situasjoner tredjepart vil foreta feilretting, samt hvilke garantier og SLA-krav som gjelder. Det er også viktig å påpeke eventuelle uvanlige eller byrdefulle reguleringer.

Bilag 10: Databehandleravtale

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger.

DATABEHANDLERAVTALE

mellom

Halden kommune

Org.nr.: 959 159 092

Behandlingsansvarlig

og

XXXX

Org.nr.:

Databehandler

Datert: xx.xx.20xx

- Om avtalen

Denne databehandleravtalen (heretter omtalt som "Avtalen") regulerer rettigheter og plikter          mellom Behandlingsansvarlig og Databehandler (heretter omtalt som "partene") etter gjeldende personvernlovgivning, herunder Lov om behandling av personopplysninger av 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning 2016/679/EC av 27.april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (General Data Protection Regulation) (heretter omtalt som "personvernforordningen").

Ved motstrid mellom Avtalens regulering og de rammer som følger av personvernforordningen eller annen relevant lovgivningen, viker Avtalens regulering.

Databehandleravtalen erstatter eksisterende databehandleravtale av DD.MM.ÅÅÅÅ.

- Definisjoner

Begrepene "personopplysninger", "behandling", "behandlingsansvarlig", "databehandler" og "brudd på personopplysningssikkerhet" skal forstås slik de er definert i personvernforordningen artikkel 4.

"Avvik": brudd på personopplysningssikkerhet og bruk av informasjonssystemet i strid med fastlagte rutiner.

- Avtalens bakgrunn og formål

Denne Avtalen er inngått mellom partene og skisserer de generelle vilkårene for den behandling av personopplysninger som Databehandler utfører på vegne av Behandlingsansvarlig.

Formålet med Avtalen er å sikre behandlingen av personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig slik at personopplysningene ikke brukes ulovlig, urettmessig eller at opplysningene behandles på måter som fører til uautorisert tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

- Omfang

Denne Avtalen kommer til anvendelse på all behandling av personopplysninger som Databehandler foretar på grunnlag av [skriv navn på tjeneste/oppdragsavtale] (heretter omtalt som "Tjeneste/oppdragsavtalen"). I tilfelle konflikt mellom denne Avtalen og Tjeneste/oppdragsavtalen, skal denne Avtalen gjelde.

Tjenester som inngår i denne Avtalen, er de tjenester som inngår i Tjeneste/oppdragsavtalen og som innebærer behandling av personopplysninger.

Denne Avtalen vil i tillegg gjelde for ytterligere behandling av personopplysninger basert på eventuelle skriftlige avtaler mellom partene som inngås i løpet av denne Avtalens virksomhetsperiode og som innebærer at Databehandler behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig (heretter omtalt som "senere skriftlige avtaler mellom partene").

Personopplysninger skal kun benyttes til de formålene som følger av denne Avtalen, Tjeneste/oppdragsavtalen og senere skriftlige avtaler mellom partene i den utstrekning det er strengt nødvendig for å gjennomføre og imøtekomme kravene i avtalene.

- Behandlingens formål, opplysninger og behandlinger

Formålet med behandling av personopplysninger er å løse saker med saksnummer i saksbehandlersystem.

Følgende personopplysninger behandles.

| Type Personopplysninger |  |
| --- | --- |
| Navn, telefonnummer, e-post, arbeidssted og adresse |  |

Følgende kategorier av personer behandles det opplysninger om (registrerte):

| Ansatte Elever Eksterne |  | Leverandører |
| --- | --- | --- |

Behandlingsansvarlig har rett til å bestemme hvilke hjelpemidler som kan benyttes i behandlingen.

Følgende behandlinger omfattes av Avtalen:

| Behandling | Behandlingsaktiviteter |
| --- | --- |
| Innsamling | Databehandler samler inn opplysninger i eget system |
| Registrering | Innbyggers registreringer Ansattes registreringer |
| Lagring | Mellomlagring av ikke ferdig utfylt skjema Varig lagring av personopplysninger Lagring i henhold til begrenset lagringstid som angitt i lov/forskrift eller avtale |
| Strukturering |  |
| Organisering |  |
| Tilpasning eller endring |  |
| Gjenfinning |  |
| Sammenstilling |  |
| Sletting eller tilintetgjøring |  |
| Utlevering |  |

Nærmere beskrivelse av behandlingen, behandlingens formål og hvilke personopplysninger som omfattes fremgår av Tjeneste/oppdragsavtalen og senere skriftlige avtaler mellom partene

- Rammene for behandling av personopplysninger

Databehandleren skal bare behandle personopplysningene basert på dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige.  Databehandler skal varsle behandlingsansvarlig om instrukser og rutiner som Databehandler mener innebærer brudd på gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig har til enhver tid full rådighet over de personopplysningene som Databehandler har anledning til å behandle etter denne Avtalen. Databehandler har ikke selvstendig råderett over personopplysningene, og kan ikke behandle disse til egne formål.

Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysninger som behandles på vegne av Behandlingsansvarlig hos Databehandleren.

- Behandlingsansvarliges plikter

Behandlingsansvarlig skal etterleve de forpliktelser som fremkommer av personopplysningsloven, personvernforordningen og annen særlovgivning, samt denne Avtalen.

- Databehandlers plikter

8.1 Generelt

Databehandler forplikter seg til å behandle personopplysninger kun i samsvar med all relevant lov og regelverk, denne Avtalen, Tjeneste/oppdragsavtalen, Behandlingsansvarliges dokumenterte instruksjoner og andre gjeldende avtaler mellom partene. Databehandler skal ikke ved noen handling eller unnlatelse, sette Behandlingsansvarlig i en slik situasjon at Behandlingsansvarlig bryter noen bestemmelse i gjeldende lov og regelverk.

Databehandler skal ikke:

- behandle personopplysninger for andre formål eller i større grad enn det som følger av denne Avtalen, Tjeneste/oppdragsavtale og eventuelle senere skriftlige avtaler mellom partene;

- behandle personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle Databehandlers forpliktelser i henhold til de til enhver tid gjeldende avtaler;

- utlevere, overlate eller overføre personopplysninger i noen form på eget initiativ med mindre det er avtalt på forhånd med Behandlingsansvarlig eller Behandlingsansvarlig har godkjent dette skriftlig;

- samle inn fra eller overføre personopplysninger til en tredjepart;

- behandle personopplysninger de får tilgang eller adgang til gjennom oppdraget fra Behandlingsansvarlig på annen måte enn hva som er angitt i denne Avtalen, Tjeneste/oppdragsavtale og eventuelle senere skriftlige avtaler mellom partene.

Databehandler skal:

- ha et internkontrollsystem som dekker alle behandlingsaktiviteter utført på vegne av Behandlingsansvarlig;

- gi Behandlingsansvarlig tilgang til og innsyn i personopplysninger som behandles hos Databehandleren;

- dersom det er påkrevd etter personvernforordningen artikkel 30 (5), føre og vedlikehold en oversikt over alle opplysninger og behandlinger eller dersom det er relevant, protokoll over sine egne behandlingsaktiviteter i henhold til personvernforordningen artikkel 30(2);

- treffe alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene til enhver tid er korrekt og oppdatert;

- etablere rutiner for å slette informasjon når den ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med behandlingen og slette informasjon i henhold til fastsatte rutiner og retningslinjer;

- ha rutiner for og teknisk mulighet til å begrense behandlingen av den registrertes personopplysninger dersom den registrerte ønsker det med hjemmel i gjeldende lovgivning;

- påse at samtlige personer som gis tilgang til personopplysninger som behandles på vegne av Behandlingsansvarlig er kjent med denne Avtalen og gjeldende avtaler mellom partene, og er underlagt disse avtalenes bestemmelser;

- i rimelig utstrekning og så langt det er mulig, gi Behandlingsansvarlig nødvendig bistand slik at Behandlingsansvarlig skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor de registrerte;

- så langt det er mulig og hensyntatt behandlingens art, samarbeide med og bistå Behandlingsansvarlig ved oppfyllelse av de registrertes rettigheter knyttet til tilgang til opplysninger, herunder å svare på anmodninger fra den registrerte med henblikk på å utøve sine rettigheter fastsatt i personvernforordningen kapittel III;

- omgående underrette den Behandlingsansvarlige dersom Databehandler mener at en instruks er i strid med personvernforordningen eller andre bestemmelser om vern av personopplysninger;

- hensyntatt behandlingens art, bistå Behandlingsansvarlig for å sikre overholdelse av forpliktelsene i personvernforordningen artiklene 35-36 som omhandler vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger med Datatilsynet. Ved vurderinger av personvernkonsekvenser plikter Databehandler å vurdere sikkerhetstiltak som kan bidra til å redusere risikoen behandlingen medfører for de registrerte.

Databehandlerens bistand i forbindelse med ovennevnte skal gjøres kostnadsfritt dersom ikke annet er avtalt.

8.2 Tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige tiltak

Databehandler plikter å treffe og gjennomføre alle nødvendige og adekvate planlagte og systematiske tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige tiltak, slik at det til enhver tid er tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Databehandleren skal:

- etablere og etterkomme nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak med hensyn til vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet ved behandling av personopplysninger for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til personvernforordningen artikkel 32. Dette omfatter blant annet, alt etter hva som er relevant, nødvendige tiltak for å forhindre tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller tap av data, ikke-autorisert tilgang til eller spredning av data, så vel som enhver annen bruk av personopplysninger som ikke er i overensstemmelse med denne Avtalen, og tiltak for å gjenopprette tilgjengelighet og tilgang til opplysningene ved hendelser;

- ha gode og hensiktsmessige internkontrollrutiner;

- ha rutiner for autorisasjon og styring som sikrer at bare de av Databehandlers medarbeidere som har reelt behov for tilgang til systemer og opplysningene for å ivareta nødvendige oppgaver for gjennomføring av Tjeneste/oppdragsavtalen, får slik tilgang. Tilgangsnivået skal være i henhold til reelt behov knyttet til å gjennomføre oppdraget. Databehandler skal trekke tilbake tilganger dersom autorisasjonen utløper eller av andre grunner ikke lenger gjelder for personen;

- etablere nødvendige systemer og rutiner for å ivareta informasjonssikkerheten, blant annet rutiner for avviksmelding. Og skal på forespørsel gi Behandlingsansvarlig tilgang til relevant sikkerhetsdokumentasjon og systemene som benyttes for behandling av personopplysninger;

- avdekke, registrere, rapportere og lukke avvik knyttet til informasjonssikkerhet, herunder loggføre og dokumentere ethvert forsøk på ikke-autorisert tilgang og andre brudd på personopplysningssikkerheten i datasystemene. 
Slik dokumentasjon skal oppbevares hos Databehandler;

- ved mistanke om eller konstatering av avvik, omgående varsle Behandlingsansvarlig. I varselet opplyses avviket med forklaring om årsak, tidsrom og tidspunktet avviket ble oppdaget, kategoriene av og omtrentlig antall registrerte som er berørt, kategoriene av og omtrentlig antall registreringer av personopplysninger som er berørt, navnet på og kontaktopplysningene til personvernombudet eller et annet kontaktpunkt der mer informasjon kan innhentes, antatte konsekvenser av avviket og hvilke umiddelbare tiltak som er igangsatt eller vurderes igangsatt for å håndtere avviket;

- dokumentere ethvert avvik, herunder de faktiske forhold knyttet til avviket, dets virkninger og eventuelle iverksatte utbedringstiltak;

- omgående varsle Behandlingsansvarlig ved uautorisert utlevering av personopplysninger;

- registrere all autorisert og uautorisert tilgang til informasjon. Alle oppslag som gjøres skal registreres slik at de kan spores til den enkelte bruker (dvs. ansatte hos Databehandler, underleverandører og Behandlingsansvarlig). Loggene skal oppbevares til det ikke lenger antas å være bruk for dem eller i henhold til det Tjeneste/oppdragsavtalen spesifiserer;

- bistå Behandlingsansvarlig med å sikre overholdelse av forpliktelsene i personvernforordningen artiklene 32–34, dvs:

  - sikkerhet ved behandlingen;

  - melding til tilsynsmyndigheten om brudd på personopplysningssikkerheten;

  - underretning av den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten;

- i forbindelse med sikkerhetsrevisjon som utføres av Behandlingsansvarlig eller en tredjepart utpekt av Behandlingsansvarlig, framlegge interne revisjonsrapporter, interne prosedyrer, rutiner, sikkerhetsarkitektur, risiko og sårbarhetsanalyser med tiltak og andre dokumenter av betydning for revisjonen.  Behandlingsansvarlig eller tredjepart som behandlingsansvarlig utpeker kan utføre tilsyn etter behov eller XX (spesifikt) for å sikre at databehandleravtalen overholdes.

- varsle Behandlingsansvarlig om alle forhold som medfører endring i risikobildet for behandling av personopplysningene;

- innhente godkjenning av Behandlingsansvarlig før gjennomføring av enhver endring av databehandlingen hos Databehandler som har eller kan ha betydning for informasjonssikkerheten.

Ved brudd på denne Avtalen eller på bestemmelsene i forordningen eller personopplysningsloven eller annen relevant lovgivning kan Behandlingsansvarlig kreve endringer i behandlingsmåten eller pålegge Databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.

Databehandler skal dokumentere sine rutiner og alle tiltak truffet for å oppfylle kravene angitt ovenfor. Denne dokumentasjonen skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for ehandlingsansvarlig.

- Bruk av underleverandør

Behandlingsansvarlig tillater at Databehandler benytter underleverandører for oppfyllelse av forpliktelsene under Avtalen. Databehandler benytter underleverandører som angitt i Vedlegg 2 for de der angitte tjenester og bekrefter at det er ingen andre underleverandører som benyttes. Databehandler skal ikke engasjere andre underleverandører enn de som er nevnt i Vedlegg 2 uten at dette på forhånd er skriftlig godkjent av Behandlingsansvarlig.

Databehandler skal:

- sikre at underleverandøren påtar seg tilsvarende forpliktelser som Databehandler under Avtalen og gjeldende lovgivning;

- sørge for at underleverandører kun behandler personopplysninger i samsvar med denne Avtalen og ikke i større utstrekning enn det som er nødvendig for å oppfylle den aktuelle tjenesten som underleverandøren leverer;

- holde en oppdatert liste over identiteten og stedlig plassering av underleverandører som angitt i Vedlegg 2;

- gjennomføre en risikovurdering av bruk av underleverandør og betydningen for tjenesten før det inngås avtale med underleverandør og på Behandlingsansvarliges forespørsel, dele vurderingen med Behandlingsansvarlig;

- på Behandlingsansvarliges forespørsel, legge frem kopi av avtalen(e) som er inngått med underleverandørene (med unntak av merkantile betingelser). Slike avtaler skal senest være inngått før underleverandørene starter med behandling av personopplysninger;

- underrette Behandlingsansvarlig om eventuelle planer om å benytte andre underleverandører eller skifte ut underleverandører. Slike bytter skal varsles i god tid slik at Behandlingsansvarlig gis mulighet til å motsette seg endringen. Ved bytte av underleverandør skal Vedlegg 2 oppdateres og oversendes Behandlingsansvarliges kontaktperson. Oppdatert liste dateres og undertegnes av begge parter;

- sikre at Behandlingsansvarlig og tilsynsmyndighetene har samme rett til innsyn og kontroll med behandling av personopplysninger hos en underleverandør som Behandlingsansvarlig har overfor Databehandler etter Avtalens punkt 12;

- Ved opphør av Avtalen, sikre at underleverandører oppfyller plikten til å slette eller forsvarlig destruere alle personopplysninger og alle eventuelle kopier og sikkerhetskopier av opplysningene som framgår av Avtalens punkt 13 på samme måte som Databehandler, så langt det ikke strider mot andre lovbestemmelser.

Databehandler er til enhver tid fullt ut ansvarlig overfor Behandlingsansvarlig for alt arbeid som utføres av underleverandører og for underleverandørenes etterlevelse av bestemmelsene i denne Avtalen.

Tilgang til personopplysninger for tredjeparter krever konkret avtale utover denne Avtalen mellom partene for alle andre enn Databehandlers underleverandører.

- Overføring av personopplysninger til utlandet

Hovedregelen er at ingen av personopplysningene som behandles under denne Avtalen skal føres ut av Norge. I tillegg skal personopplysninger være plassert på servere i Norge. Eventuelle unntak som innebærer overføring til utlandet, skal godkjennes skriftlig av Behandlingsansvarlig før behandlingen starter.

Databehandler bekrefter at ingen av underleverandørene overfører personopplysninger som omfattes av denne Avtalen til utlandet, med unntak for slike overføringer som er angitt i Vedlegg 2. Dette omfatter også fjerntilgang fra utlandet.

Bruk av underleverandører som overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS (tredjeland) skal avtales skriftlig med Behandlingsansvarlig på forhånd. Ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS (tredjeland) skal Databehandler benytte godkjente EU-overføringsmekanismer.

Ved overføring til utlandet, uavhengig av om det er innenfor EU/EØS eller utenfor EU/EØS (tredjeland), skal Databehandler gi nødvendig dokumentasjon om sikkerhet, risiko og etterlevelsesnivå knyttet til aktuelle underleverandører, slik at Behandlingsansvarlig får nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre en særskilt risikovurdering. Behandlingsansvarlig kan nekte samtykke til den aktuelle overføringen basert på spesifikke risikoer som fremkommer av Behandlingsansvarliges egen risikovurdering.

- Taushetsplikt

Databehandlers ansatte og andre som opptrer på Databehandlers vegne i forbindelse med behandling av personopplysninger i henhold til denne Avtalen, Tjeneste/oppdragsavtale og senere skriftlige avtaler mellom partene (heretter omtalt som «personer som er autorisert til å behandle personopplysningene»), er underlagt taushetsplikt etter denne Avtalen og gjeldende regelverk. Personer som er autorisert til å behandle personopplysningene forplikter seg til å behandle opplysningene fortrolig. Det samme gjelder eventuelle underleverandører.

Databehandler skal påse at alle som behandler personopplysninger under Avtalen, er kjent med taushetsplikten.

Ansatte og andre som opptrer på Databehandlers vegne i forbindelse med behandling av personopplysninger, skal ha undertegnet taushetserklæring. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for underleverandører.

Partene har i tillegg taushetsplikt om konfidensiell informasjon knyttet til hverandres virksomhet, som er formidlet i forbindelse med oppdraget, herunder konfidensiell informasjon Behandlingsansvarlig eller tredjepart får tilgang til i forbindelse med revisjon etter Avtalens punkt 12.

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med dette punktet.

Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør.

- Innsyn, verifikasjon og revisjon

Behandlingsansvarlig kan til enhver tid kreve innsyn i og verifikasjon av Databehandlers behandling av personopplysninger tilhørende Behandlingsansvarlig, herunder innsyn i og verifikasjon av dokumentasjon for oppfyllelse av kravene til informasjonssikkerhet og Databehandlers system for internkontroll.

Retten til innsyn gjelder alle tekniske, organisatoriske og administrative forhold som er relevante for sikkerheten ved behandlingen som utføres av Databehandler på vegne av Behandlingsansvarlig, og øvrige innsynsrettigheter nedfelt i lov. Hvis Behandlingsansvarlig ber om innsyn skal generell informasjon fra revisjonen gjøres tilgjengelig for andre behandlingsansvarlige som benytter samme tjeneste hos Databehandler.

Behandlingsansvarlig skal så vidt mulig gi Databehandler varsel i rimelig tid ved krav om innsyn og kontroll, vanligvis minst 30 dagers varsel. For krav om dokumentinnsyn bør det gis minst 14 dagers varsel. Behandlingsansvarlig skal medvirke til at innsyn og kontroll kan koordineres mellom flere behandlingsansvarlige som får levert tjenester fra Databehandler. Innsyn og kontroll kan gjennomføres av Behandlingsansvarlig eller tredjepart som Behandlingsansvarlig utpeker. Databehandler kan kreve dekket dokumenterte merkostnader som påløper ved slike revisjoner.

Databehandler skal gi Datatilsynet og annen relevant tilsynsmyndighet tilgang og innsyn i behandlingen av personopplysninger, slik det følger av relevant lovgivning.

Databehandler skal uten ugrunnet opphold korrigere eventuelle avvik. Avvik som skyldes Databehandler eller dennes underleverandører, skal korrigeres uten kostnad for Behandlingsansvarlig. Databehandler skal skriftlig redegjøre for korrektive tiltak og plan for gjennomføring.

- Varighet og opphør

Denne Avtalen gjelder fra den er signert av partene og gjelder til Avtalen og alle gjeldende avtaler mellom partene, som innebærer at Databehandler skal behandle personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig, er opphørt.

Ved opphør av Avtalen skal Databehandler tilrettelegge for og medvirke til tilbakeføring av alle opplysninger som Databehandler har mottatt og behandlet på vegne av Behandlingsansvarlig. Partene avtaler nærmere hvordan overføring konkret skal skje.

Etter at alle opplysningene er overført til Behandlingsansvarlig og bekreftet mottatt av denne, skal Databehandler irreversibelt slette eller forsvarlig destruere alle opplysningene og alle eventuelle kopier og sikkerhetskopier av opplysningene i sine systemer, med mindre ufravikelige rettsregler krever at personopplysningene fortsatt lagres.

Benyttes delt infrastruktur der direkte sletting ikke er teknisk mulig, skal Databehandler sørge for at data gjøres utilgjengelig inntil disse dataene er overskrevet av systemet.

Databehandlerens bistand i forbindelse med ovennevnte skal gjøres kostnadsfritt dersom ikke     annet er avtalt.

Databehandler skal gi Behandlingsansvarlig skriftlig bekreftelse på at opplysningene er overført og slettet som angitt over.

- Endring av avtale

I tilfelle endringer i gjeldende lovverk, endelig dom som gir en annen tolkning av gjeldende lov, eller endringer i tjenester i Tjeneste/oppdragsavtalen som krever endringer av denne Avtalen, skal partene samarbeide for å oppdatere Avtalen tilsvarende.

- Kontaktinformasjon

Ved henvendelser i henhold til denne avtalen, eksempelvis ved varsling om brudd på personopplysningssikkerheten eller endring i bruk av underdatabehandlere, skal følgende kanaler benyttes:

| Hos Behandlingsansvarlig | Hos Leverandøren |
| --- | --- |
| Ved brudd på personopplysningssikkerheten: | Ved brudd på personopplysningssikkerheten: |
| Navn: Charlotte Jørgensen (Personvernombud) | Navn: |
| Telefon: 940 27 313 | Telefon: [Fyll ut] |
| E-post: personvernombud@halden.kommune.no | E-post [Fyll ut] |
| Andre henvendelser: | Andre henvendelser: |
| Navn: Camilla Collin Redi | Navn: [Fyll ut] |
| Stilling: systemansvarlig | Stilling: [Fyll ut] |
| Telefon: 474 74 091 | Telefon: [Fyll ut] |
| E-post: camilla.collin.redi@halden.kommune.no | E-post: [Fyll ut] |

- Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Halden Tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av Avtalen.

- Undertegning

Denne Avtalen foreligger i to originaler, hvorav partene beholder et eksemplar hver.

Sted og dato: XX, XX.XX.XXXX

På vegne av Behandlingsansvarlig			På vegne av Databehandler

………………………..				………………………

(underskrift)						(underskrift)

VEDLEGG 1 – DETALJERTE KRAV TIL INFORMASJONSSIKKERHET

Databehandler har en selvstendig plikt til å gjennomføre egnede sikkerhetstiltak etter artikkel 32. Følgende opplistede er krav som må oppfylles [her listes opp detaljerte krav til informasjonssikkerhet – se eksempler nedenfor]

| Nr | Krav | Ja/Nei/IR (angi IR hvis kravet ikke er relevant i denne sammen-heng) | Databehandlers beskrivelse Utdyp kort hvorfor det er svart Ja eller Nei. Hvis det refereres til andre dokumenter må referansen være nøyaktig mht. dokument, sidenr, avsnitt, URL, etc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Har databehandler inngående kunnskap om, og opptrer databehandler i henhold til alle relevante punkter i GDPR (personvernforordningen)? |  |  |
| 2 | Har databehandler et levende styringssystem (ISMS) for informasjons-sikkerhet, basert på god praksis som f.eks. angitt i ISO27001/2? |  |  |
| 3 | Er ansvar og oppgaver for informasjonssikkerhet dokumentert i et organisasjonskart? |  |  |
| 4 | Er ansvar og oppgaver beskrevet på alle nivåer? |  |  |
| 5 | Er ansvarsforholdene gjort kjent for alle i organisasjonen? |  |  |
| 6 | Er alle sikkerhetstiltak dokumentert (organisatoriske, fysiske og tekniske)? |  |  |
| 7 | Er sikkerhetsmål for virksomheten fastsatt? |  |  |
| 8 | Er sikkerhetsstrategi for å nå sikkerhetsmålene utarbeidet? |  |  |
| 9 | Er det utarbeidet rutiner for gjennomføring av risikovurderinger, inkludert oppfølging av tiltak? |  |  |
| 10 | Er alle medarbeidere informert om sin taushetsplikt og klar over dens innhold og omfang? |  |  |
| 11 | Er konsekvenser ved brudd på taushetsplikten beskrevet? |  |  |
| 12 | Gjennomføres det sikkerhetsrevisjon jevnlig og minimum årlig? |  |  |
| 13 | Dekker sikkerhets-revisjonen minimum: |  |  |
|  | a) Plassering av ansvar og organisering av sikkerhetsarbeidet |  |  |
|  | b) Kvalitet på sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi |  |  |
|  | c) Overholdelse av prosedyrer for bruk av informasjonssystemer og personopplysninger |  |  |
|  | d) Resultat av opplæring |  |  |
|  | e) Forvaltning og bruk av personopplysninger |  |  |
|  | f) Tilgang til personopplysninger og tiltak mot uautorisert innsyn? |  |  |
|  | h) Effekten av etablerte sikkerhetstiltak? |  |  |
|  | i) Ivaretakelse av informasjonssikkerhet hos kommunikasjons-partnere, databehandlere og leverandører? |  |  |
| 14 | Er det etablert prosedyre for oppfølging av resultatet (avvik) av sikkerhetsrevisjoner? |  |  |
| 15 | Er alle medarbeidere klar over ansvaret de har for å melde avvik? |  |  |
| 16 | Er det etablert prosedyre som sikrer at Databehandlingsansvarlig varsles umiddelbart ved uautorisert utlevering eller endring av personopplysninger, eller andre sikkerhetsbrudd? |  |  |
| 17 | Gjennomføres og dokumenteres ledelsens gjennomgang av sikkerheten minimum årlig? |  |  |
| 18 | Er det iverksatt tiltak for å hindre at teknisk personell misbruker sin autorisasjon? |  |  |
| 19 | Er det etablert prosedyre for administrasjon av nøkler/adgangskort i adgangskontrollsystemet? |  |  |
| 20 | Er det iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for sikker tilgang fra ikke-sikrede lokaler (som f.eks. hjemmekontor, og via mobilt utstyr)? |  |  |
| 21 | Er det etablert sikkerhetstiltak slik at kun autorisert personell får adgang til driftsutstyr (servere, nettverksutstyr, SAN, backupmedia med mer)? |  |  |
| 22 | Er det utarbeidet konfigurasjonskart over informasjonssystemene? |  |  |
| 23 | Er det utarbeidet teknisk beskrivelse av konfigurasjonen? |  |  |
| 24 | Er kommunens data separert fra andre kunders data? |  |  |
| 25 | Har løsningen tilstrekkelig kapasitet, uavhengig av den totale lasten leverandør har fra andre kunder? |  |  |
| 26 | Har leverandøren beredskapsplaner for bortfall av løsning? |  |  |
| 27 | Har databehandler forsvarlige backup- og restore-rutiner som testes regelmessig? |  |  |
| 28 | Har leverandøren gjennomført tekniske eller organisatoriske tiltak mot hacking? |  |  |
| 29 | Gjøres det regelmessig penetrasjonstester for å avdekke svakheter? |  |  |
| 30 | Har databehandler forsvarlige rutiner for autorisering og autentisering av brukere? |  |  |
| 31 | Har databehandler tekniske tiltak mot tjenestenektangrep? |  |  |
| 32 | Har databehandler gode løsninger for logging og sporbarhet? |  |  |
| 33 | Benytter databehandler egne «dummy» testdata? |  |  |
| 34 | Krypteres data ved lagring? |  |  |
| 35 | Krypteres data i transit (kommunikasjon)? |  |  |
| 36 | Har løsningen mulighet for å gi kommunen tilgang til logger, samt fortløpende eksportere loggdata til kommunens SIEM løsning? |  |  |
| 37 | Ved bruk av IoT devices, har leverandøren et godt regime for bruk av sterke passord, og regelmessig endring av disse? |  |  |

VEDLEGG 2 – UNDERLEVERANDØRER

[her listes opp hvilke underleverandører som benyttes av Databehandler – se eksempler nedenfor]

| Navn på underleverandør | Virksomhetstype/tjeneste som leveres | Stedlig plassering |
| --- | --- | --- |
| ABC | Databehandlers datasenter, hosting | Stockholm |
| XYZ | Tredjepart leverandør, IT- supporttjenester | Paris |